КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БОРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.11.2016 г.                                               п. Борск                                                         № 136

| «Об утверждении муниципальной Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории Борского сельсовета Сухобузимского района Красноярского края на 2017-2027 годы» |  |
| --- | --- |

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации Борского сельсовета от 11.10.2013 г.  № 95 «Об утверждении  Порядка принятия решений о разработке  муниципальных программ Борского сельсовета Сухобузимского района Красноярского края, их формировании и реализации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить муниципальную Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории Борского сельсовета  Сухобузимского района Красноярского края на 2017-2027 годы  (Приложение 1).

2 Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3.Постановление вступает в силу со  дня  официального опубликования  в  печатном издании «Вестник органов местного самоуправления Борского сельсовета» и подлежит размещению на сайте администрации в сети  Интернет: www.borsky.ru.

Глава администрации		                              	                                            И.В.Чикиркина

Приложение №1 к

постановлению администрации

Борского сельсовета

от 30.11.2016 года №136

Муниципальная программа

комплексного  развития транспортной инфраструктуры на территории Борского сельсовета Сухобузимского района Красноярского края

на 2017 – 2027 годы

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

1. Паспорт программы.

2. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры  Борского сельсовета.

3. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозов грузов  на территории Борского сельсовета.

4. Принципиальные варианты развития и оценка по целевым показателям развития транспортной инфраструктуры Борского сельсовета.

5.  Перечень и очередность реализации  мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры поселения.

6. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий развития транспортной инфраструктуры поселения .

7. Оценка эффективности мероприятий  развития транспортной инфраструктуры Борского сельсовета.

8. Предложение по институциональным преобразованиям, совершенствованию  правового информационного обеспечения деятельности в сфере транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности на территории поселения.

ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Борского сельсовета  на период с 2017 по  2027 года разработана на основании следующих документов;

- В соответствии с Федеральным законом от 30.12. 2012 № 289-ФЗ « О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

-Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

-   поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701;

-   постановление Правительства Российской Федерации от 14  июня 2013 года № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов».

Программа определяет основные направления развития транспортной инфраструктуры Борского  сельсовета, в том числе, социально - экономического и градостроительного развития поселения, транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения и перевоза грузов по видам транспорта, уровня автомобилизации, параметров дорожного движения, показатели безопасности дорожного движения,  негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения.

Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития транспортной  инфраструктуры Борского сельсовета. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие МО и в полной мере соответствует государственной политике реформирования транспортного комплекса Российской Федерации.

Цели и задачи  программы – развитие транспортной инфраструктуры поселения, сбалансированное и скоординированное с иными сферами жизни деятельности, формирование условий для социально - экономического развития, повышение безопасности дорожного движения, качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность, снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения.

1.ПАСПОРТ

муниципальной программы  комплексного развития  транспортной инфраструктуры на территории Борского сельсовета Сухобузимского района Красноярского края на 2017-2027 годы

| Наименование программы | Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории Борского сельсовета Сухобузимского района Красноярского края на 2017-2027 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | -Федеральный закон от 08.11.2007г. №257-ФЗ (ред. от 15.02.2016г) «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Федеральный закон от 10.12.1995г. №196-ФЗ (ред. от 28.11.2015г.) «О безопасности дорожного движения»; -Постановление Правительства РФ от 23.10.1993г. №1090 (ред. от 21.01.2016г) «О правилах дорожного движения»; - Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004г. №190-ФЗ (ред. от 30.12.2015г.); - Федеральный закон от 29.12.2014 № 456-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации"; # - Постановление Правительства РФ от 25.12.2015 г. № 1440 # "Об утверждении требований к программам комплексного # развития транспортной инфраструктуры поселений, городских # округов»; - Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Генеральный план Борского сельсовета Сухобузимского района Красноярского края; - Устав Борского сельсовета Сухобузимского района Красноярского края |
| Разработчик программы | Администрация Борского сельсовета Сухобузимского района Красноярского края |
| Исполнители программы | Администрация Борского сельсовета Сухобузимского района Красноярского края |
| Контроль за реализацией программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация Борского сельсовета Сухобузимского района Красноярского края |
| Цель программы | Комплексное развитие транспортной инфраструктуры для повышения комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов на территории Борского сельсовета Сухобузимского района Красноярского края |
| Задачи программы | 1.Безопасность, качество и комфортность транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сельского поселения; 2.Доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования сельского поселения; 3.Эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры. |
| Целевые показатели | - снижение удельного веса дорог, нуждающихся в капитальном ремонте (реконструкции); - достижение расчетного уровня обеспеченности населения услугами транспортной инфраструктуры. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2017 – 2027 годы |
| Объемы и источники финансирования | Источники финансирования: - средства краевого бюджета: 1222,6 тыс.рублей -средства местного бюджета на 2018-2027 годы уточняются при формировании бюджета на очередной финансовый год. |
| Мероприятия программы | - разработка проектно-сметной документации; - приобретение материалов; - мероприятия по организации дорожного движения; - ремонт, строительство и содержание автомобильных дорог. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | В результате реализации Программы к 2027 году предполагается: 1.Повышение качества, эффективности и доступности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности сельского поселения; 2.Обеспечение надежности и безопасности системы транспортной инфраструктуры. 3.Снижение негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровья населения. 4. Повышение безопасности дорожного движения. |

2.Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры Борского сельсовета

Борский сельсовет входит  в состав Сухобузимского района, расположенного в центральной лесостепной части Красноярского края на левом берегу Енисея и таежной части и граничит с Емельяновским районом. Площадь сельского поселения -10265,0 га. Расстояние до районного центра  с.Сухобузимское - 36 км. Административным центром Борского сельсовета является поселок Борск. В период реализации программы прогнозируется тенденция небольшого роста численности населения, обусловленная созданием комфортных социальных условий для проживания граждан, в том числе молодых семей, что в свою очередь будет способствовать восстановлению процессов естественного прироста населения.

- На 1 января 2016 года общая численность поселения составляет   1567 чел. Показатели демографического развития поселения являются ключевым инструментом оценки развития поселения, как среды жизнедеятельности человека. Согласно статистическим показателям и сделанным на их основе оценкам, динамика демографического развития  характеризуется следующими показателями (таблица 1).На территории сельсовета расположены: основная и начальная школа, два детских сада, ФАП, отделение врачебной практики, клуб. Основное сельскохозяйственное предприятие ООО «Учхоз «Миндерлинское».

Таблица 1.

| Наименование показателя |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016г. |
| Численность населения поселения, человек | 1689 | 1658 | 1614 | 1567 |
| Число родившихся, человек | 19 | 12 | 9 | 16 |
| Число умерших, человек | 22 | 21 | 7 | 19 |
| Естественный прирост (+)/убыль (-), чел. | -3 | -9 | +2 | -3 |
| Миграционный прирост (+) / убыль (-), чел. | +39 | -6 | -6 | +16 |
| Общий прирост (+) / убыль (-), чел. | +36 | -15 | -4 | +13 |
| Итого: с 2013 по 2016 года идет общий прирост населения +30 |  |  |  |  |

Причинами роста миграционной убыли стал факт начисления коммунальных платежей за пользование водой, так как водонапорные башни и сети в 2014 году были переданы по концессионного соглашению ООО «Инженерные сети».Удобное расположение вблизи  г.Красноярска делает поселение привлекательным для проживания.

В настоящее время внешние связи Борского сельсовета круглогодично  поддерживаются транспортной сетью автомобильных дорог общего пользования местного значения и  автомобильным транспортом. Сооружения и сообщения речного, воздушного и железнодорожного транспорта на территории Борского сельсовета  отсутствуют. Транспортные предприятия на территории поселения отсутствуют. Основным видом пассажирского транспорта поселения является автобусное сообщение. На территории поселения действует  внутрирайонный пассажирский автомобильный  маршрут, субсидируемый из районного бюджета  и обслуживаемый индивидуальным предпринимателем (два дня в неделю). В населенных пунктах регулярный внутрисельский транспорт отсутствует. Большинство трудовых передвижений в поселении приходится на личный транспорт и пешеходные сообщения.  Автобусное сообщение с г.Красноярск отсутствует.

По территории поселка проходит автомобильная дорога краевого значения «Миндерла – Борск - Булановка», протяженностью 1704,00 м и соединяющая п. Борск с районным центром с. Сухобузимское и обеспечивающая выход за пределы района и связь с краевым центром и соседними регионами.

Одной из основных проблем автодорожной сети Борского сельсовета  является то, что большая часть автомобильных дорог общего пользования местного значения не соответствует требуемому техническому уровню.

3.Прогноз транспортного спроса, изменения  объемов и характера передвижения населения и перевозов груза на территории поселения.

В состав Борского сельсовета  входят 2 населенных пункта: п.Борск и п.Шилинка. Расстояние между п.Борск и п.Шилинка  - 12 км. Автобусное движение между населенными пунктами сельсовета осуществляется с использованием личного транспорта либо в пешем порядке.

Населенные пункты Борского сельсовета  сформированы одноэтажной застройкой усадебного типа с нечетко выраженной прямоугольной структурой улично-дорожной сети, обусловленной природным и историческим факторами.

Основными транспортными артериями в поселке являются главные и  основные улицы в жилой застройке, которые обеспечивает связь внутри жилых территорий и в направлениях  движения автомобильного транспорта. Дорожно-транспортная сеть поселения состоит из дорог V категории, предназначенных не для скоростного движения. Большинство дорог общего пользования местного значения имеют щебеночное и грунтовое покрытие. Строительство новых автомобильных дорог не производилось более 10 лет. Сохранение автодорожной инфраструктуры осуществлялось только за счет ремонта автодорог с твердым покрытием и автодорог с гравийным покрытием. В условиях ограниченного финансирования дорожных работ с каждым годом увеличивается протяженность дорог требующих ремонта.

Основные маршруты движения грузового  потока в п.Борск на сегодняшний день проходят по ул.Солнечная. Интенсивность грузового транспорта незначительная. Специализированные дорожки для велосипедного передвижения на территории поселения не предусмотрены. Движение велосипедистов осуществляется в соответствии с требованиями ПДД по дорогам общего пользования.

Категории улиц и дорог следует назначать в соответствии с классификацией, приведенной в табл. 9 СП 42.13330.2011«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89»:

-  главная улица

- улицы в жилой застройке: основные;

- улицы в жилой застройке: второстепенные;

- проезды;

- хозяйственный проезд, скотопрогон.

Для движения пешеходов в состав нескольких улиц включены тротуары с шириной пешеходной части равной 1,0м. (ул.Юбилейная, Свободная, Водопроводная в п.Борск)

Таблица 2. Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах Борского МО.

| № |  | Наименование автомобильных дорог | Протяженность, м | Присваиваемые идентификационные номера | Категории улиц и дорог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поселок Борск |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Свободная |  | 1100 | 04 251 825 ОП МП 01 - 004 | главная |
| 2 | ул. Новая |  | 343 | 04 251 825 ОП МП 01 - 011 | улица в жилой застройке: основная; |
| 3 | ул. Юбилейная |  | 898 | 04 251 825 ОП МП 01 - 001 | главная |
| 4 | ул. Садовая |  | 1504 | 04 251 825 ОП МП 01 - 006 | улица в жилой застройке: второстепенная; |
| 5 | ул. Ленина |  | 1283 | 04 251 825 ОП МП 01 - 005 | главная; |
| 6 | ул. Московская |  | 790 | 04 251 825 ОП МП 01 - 012 | улица в жилой застройке: основная; |
| 7 | ул. Набережная |  | 600 | 04 251 825 ОП МП 01 - 013 | улица в жилой застройке: второстепенная; |
| 8 | ул. Заречная |  | 3500 | 04 251 825 ОП МП 01 - 007 | улица в жилой застройке: основная; |
| 9 | ул. Водопроводная |  | 238 | 04 251 825 ОП МП 01 - 002 | улица в жилой застройке: основная; |
| 10 | ул. Молодежная |  | 239 | 04 251 825 ОП МП 01 - 003 | улица в жилой застройке: основная; |
| 11 | ул.Комсомольская |  | 402 | 04 251 825 ОП МП 01 - 010 | улица в жилой застройке: основная; |
| 12 | переул.Заречный |  | 300 | 04 251 825 ОП МП 01 - 009 | улица в жилой застройке: второстепенная; |
| 13 | ул.Солнечная |  | 1704 | 04 251 825 ОП МП 01 - 008 | главная |
|  | Итого: |  | 12901 |  |  |
| Поселок Шилинка |  |  |  |  |  |
| 14 |  | ул. Новая | 300 | 04 251 825 ОП МП 02 - 001 | улица в жилой застройке: основная; |
| 15 |  | ул. Школьная | 800 | 04 251 825 ОП МП 02 - 004 | улицы в жилой застройке: основные; |
| 16 |  | ул.Советская | 800 | 04 251 825 ОП МП 02 - 008 | главная; |
| 17 |  | ул. Свободная | 800 | 04 251 825 ОП МП 02 - 007 | улицы в жилой застройке: основные; |
| 18 |  | ул. Мичурина | 800 | 04 251 825 ОП МП 02 - 009 | улица в жилой застройке: второстепенная; |
| 19 |  | ул. Павлова | 800 | 04 251 825 ОП МП 02 - 003 | улица в жилой застройке: второстепенная; |
| 20 |  | ул. Озерная | 2000 | 04 251 825 ОП МП 02 - 006 | улица в жилой застройке: основная; |
| 21 |  | ул. Лесная | 600 | 04 251 825 ОП МП 02 - 005 | улица в жилой застройке: второстепенная; |
| 22 |  | ул. Зеленая | 500 | 04 251 825 ОП МП 02 - 002 | главная |
| 23 |  | ул.Гагарина | 600 | 04 251 825 ОП МП 02 - 010 | улица в жилой застройке: второстепенная; |
|  |  | ИТОГО | 20901 |  |  |

Таблица 3. Общие данные по уличной и дорожной сети в пределах МО.

| № | Показатели | Ед. изм. | Данные на 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общее протяжение уличной сети | км | 20,9 |
| 2 | Общая площадь уличной сети | тыс. м2 | 116394 |

В результате анализа улично-дорожной сети Борского сельсовета выявлены следующие причины, усложняющие работу транспорта:

- неудовлетворительное техническое состояние  улиц и дорог;

- недостаточность ширины проезжей части (4-6м);

- значительная протяженность грунтовых дорог;

- отсутствие искусственного освещения;

- отсутствие тротуаров, необходимых для безопасности движения пешеходов.

Из всех источников опасности на автомобильном транспорте большую угрозу для

населения представляют дорожно-транспортные происшествия. Основная часть происшествий происходит из-за нарушения правил дорожного движения, превышения скоростного режима и неудовлетворительного качества дорожных покрытий. Ситуация, связанная с аварийностью на транспорте, неизменно сохраняет актуальность в связи с несоответствием дорожно-транспортно инфраструктуры потребностям участников дорожного движения, их низкой дисциплиной, отсутствием тротуаров, уличного освещения и дорожных знаков.

На территории Борского сельсовета  объекты транспортной инфраструктуры отсутствуют.

Уровень автомобилизации в поселках на 2016 г. составил - 240 легковых автомобилей на 1000 жителей и имеет дальнейшую тенденцию к росту. Парк легковых автомобилей составляет около 360 машин.

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта автозаправочными станциями (АЗС), станциями технического обслуживания (СТО) и местами постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей обозначены в СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89», так:

- согласно п. 11.27, потребность в АЗС составляет: одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;

-  согласно п. 11.26, потребность в СТО составляет: один пост на 200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.19, общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей должна составлять 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей.

Исходя из общего количества легковых автомобилей, нормативных требований и наличия объектов дорожного сервиса, видно, что в настоящее время поселение не обеспечено:

- СТО - мощностью один пост;

Размещение гаражей на сегодняшний день не требуется, так как дома в жилой застройке имеют придомовые участки, обеспечивающие потребность в местах постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей. Парковочные места имеются у всех объектов социальной инфраструктуры и у административных зданий хозяйствующих организаций

Основными направлениями развития улично-дорожной сети поселения в период реализации Программы будет являться сохранение протяженности, соответствующим нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования за счет ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог, поддержание автомобильных дорог на уровне соответствующем категории дороги, путем нормативного содержания дорог, повышения качества и безопасности дорожной сети.

4.Принципиальные варианты развития и оценка по целевым показателям развития транспортной инфраструктуры.

В связи с увеличением территорий под строительство индивидуального жилья увеличится транспортная нагрузка на улично-дорожную сеть.

Проектные решения по развитию сети внешних автодорог заключаются в проведении ремонтных мероприятий автодорог местного значения, обеспечивающих поселки устойчивыми внутренними и внешними транспортными связями.

В соответствии с Генеральным планом  Борского сельсовета  в жилой зоне, предназначенной для   осуществления  жилищного строительства с целью создания условий для комфортного проживания и устойчивого и безопасного функционирования транспорта на территории Борского сельсовета предусмотрено:

- строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения, V категории, протяженностью  180 м на земельных участках по ул.Московская и ул.Полевая в п.Борск протяженностью 1120 м.

Таблица 4 . Целевые индикаторы для проведения мониторинга за реализацией программы комплексного развития транспортной инфраструктуры – текущее состояние

| Группа индикаторов | Наименование целевых индикаторов | Ед. изм | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Критерии доступности для населения транспортных услуг | Система автомобильных улиц и дорог | м2 | 116394 | 116394 | 116394 | 116394 | 116394 | 116394 | 116394 |
|  | Улучшенная структура УДС | м2 | 116394 | 116394 | 116394 | 116394 | 116394 | 116394 | 116394 |
| Показатели спроса на развитие УДС | Общая протяженность УДС | м2 | 116394 | 116394 | 116394 | 116394 | 116394 | 116394 | 116394 |
| Показатели степени охвата потребителей УДС | Транспортная обеспеченность | % | 80 | 80 | 81 | 81 | 82 | 82 | 85 |
|  | Безопасность дорожного движения | % | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 80 | 85 |
| Показатели надежности УДС | Объем реконструкции сетей (за год)* | км | 2,304 | 1,698 | 3,9 | 1,039 | 2,3 | 5,38 | 7,218 |

5.Перечень и очередность реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры поселения.

Генпланом предусматривается создание системы автомобильных улиц и дорог, обеспечивающих необходимые транспортные связи поселков с сохранением существующей структуры улично-дорожной сети и с созданием четко выраженной структуры, классифицированной по назначению и параметрам движения, обеспечивающей пропуск возрастающих транспортных потоков, а также выходы на внешние автодороги.

Для обеспечения безопасности, бесперебойности и удобства транспортного сообщения в населенных пунктах Генеральным планом предусмотрено строительство улиц и дорог.

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплутационное состояние дорог. Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования. В условиях, когда объем инвестиций в дорожной комплекс является явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития дорожной инфраструктуры на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог.  Поэтому в Программе выбирается вариант качественного содержания и капитального ремонта дорог.

В целях  повышения качественного уровня дорожной сети сельского поселения, снижения уровня аварийности, связанной с состоянием дорожного покрытия и доступности к центрам тяготения и территориям перспективной застройки предлагается в период действия        Программы реализовать следующий комплекс мероприятий по развитию дорог поселения(таблица5).

Таблица 5. Перечень программных мероприятий Программы комплексного развития  транспортной инфраструктуры на территории Борского сельсовета на 2017 – 2027 годы

| № п/п | Наименование программы | Сроки реализации | Объем финансирования, руб. | Ответственный за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Установка дорожных знаков улично-дорожной сети | 2017-2027 г. | 130,0 | Администрация Борского сельсовета |
|  | Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения: п.Борск: ул.Заречная, Набережная, переул.Заречный п.Шилинка: ул.Новая, Гагарина, Мичурина, Зеленая, Школьная, Озерная, Лесная, Советская, Свободная. Павлова. | 2017 г. | 124,0 | Администрация Борского сельсовета |
|  | Ремонт автомобильной дороги (отсыпка, грейдирование, нарезка канав) п.Шилинка, ул.Павлова, 800 м. | 2017 г. | 128,0 | Администрация Борского сельсовета |
|  | Ремонт автомобильной дороги (отсыпка, грейдирование, нарезка канав) п. Борск, ул.Садовая , 1504 м. | 2017 г. | 240,6 | Администрация Борского сельсовета |
|  | Обустройство тротуара по ул.Ленина в п.Борск вдоль Борской ООШ | 2017 г. | 200,0 | Администрация Борского сельсовета |
|  | Установка ограничивающиеся пешеходных ограждений с обоих сторон дороги вдоль Борской ООШ на протяжении не менее 50 метров в каждую сторону от нерегулируемого пешеходного перехода | 2017 г. | 250,0 | Администрация Борского сельсовета |
|  | Проектирование автомобильной дороги на земельных участках по ул.Московская в п.Борск | 2017 г. | 80,0 | Администрация Борского сельсовета |
|  | Уличное освещение | 2017 -2027г. | 730,0 | Администрация Борского сельсовета |
|  | Строительство автомобильной дороги на земельных участках по ул.Московская в п.Борск, 180 м | 2017г. | 100,0 | Администрация Борского сельсовета |
|  | Ремонт автомобильной дороги (отсыпка, грейдирование, нарезка канав) п. Борск, ул.Юбилейная, 898 м. | 2018 г. | 143,7 | Администрация Борского сельсовета |
|  | Ремонт автомобильной дороги (отсыпка, грейдирование, нарезка канав, укрепление обочин) п. Шилинка, ул. Школьная , 800 м. | 2018 г. | 128,0 | Администрация Борского сельсовета |
|  | Ремонт автомобильной дороги (отсыпка, грейдирование, нарезка канав) п. Борск, ул., Заречная,3500 м. | 2019 г. | 560,0 | Администрация Борского сельсовета |
|  | Ремонт автомобильной дороги (отсыпка, грейдирование, нарезка канав) п. Шилинка, ул., Гагарина,600 м. | 2019 г. | 96,0 | Администрация Борского сельсовета |
|  | Ремонт автомобильной дороги (отсыпка, грейдирование, нарезка канав) п. Борск, ул., Молодежная,239 м. | 2020 г. | 40,0 | Администрация Борского сельсовета |
|  | Ремонт автомобильной дороги (отсыпка, грейдирование, нарезка канав) п. Шилинка, ул.Свободная, 800 м. | 2020 г. | 128,0 | Администрация Борского сельсовета |
|  | Ремонт автомобильной дороги (отсыпка, грейдирование, нарезка канав) п. Борск, переул.Заречный, 300 м. | 2021 г. | 48,0 | Администрация Борского сельсовета |
|  | Ремонт автомобильной дороги (отсыпка, грейдирование, нарезка канав) п. Шилинка, ул.Озерная,2000 м. | 2021г. | 320,0 | Администрация Борского сельсовета |
|  | Ремонт автомобильной дороги (отсыпка, грейдирование, нарезка канав) п. Борск, ул.Водопроводная,238 м. | 2022 г. | 40,0 | Администрация Борского сельсовета |
|  | Ремонт автомобильной дороги (отсыпка, грейдирование, нарезка канав) п. Шилинка, ул.Новая, 300 м. | 2022 г. | 48,0 | Администрация Борского сельсовета |
|  | Ремонт автомобильной дороги (отсыпка, грейдирование, нарезка канав) п. Борск, ул.Свободная, 1100 м. | 2023 г. | 176,0 | Администрация Борского сельсовета |
|  | Ремонт автомобильной дороги (отсыпка, грейдирование, нарезка канав) п. Шилинка, ул. Мичурина,800 м. | 2023 г. | 128,0 | Администрация Борского сельсовета |
|  | Ремонт автомобильной дороги (отсыпка, грейдирование, нарезка канав) п. Борск, ул.Набережная, 600 м. | 2024 г. | 96,0 | Администрация Борского сельсовета |
|  | Ремонт автомобильной дороги (отсыпка, грейдирование, нарезка канав) п. Шилинка, ул.Зеленая,500 м. | 2024 г. | 80,0 | Администрация Борского сельсовета |
|  | Ремонт автомобильной дороги (отсыпка, грейдирование, нарезка канав) п. Борск, ул.Московская,790 м. | 2025 г. | 126,4 | Администрация Борского сельсовета |
|  | Ремонт автомобильной дороги (отсыпка, грейдирование, нарезка канав) п. Борск, ул.Комсомольская,402 м. | 2025 г. | 64,3 | Администрация Борского сельсовета |
|  | Ремонт автомобильной дороги (отсыпка, грейдирование, нарезка канав) п. Шилинка, ул.Советская, 800 м. | 2026 г. | 128,0 | Администрация Борского сельсовета |
|  | Ремонт автомобильной дороги (отсыпка, грейдирование, нарезка канав) п. Борск, ул.Ленина,1283 м. | 2026 г. | 205,3 | Администрация Борского сельсовета |
|  | Ремонт автомобильной дороги (отсыпка, грейдирование, нарезка канав) п. Борск, ул.Новая,343 м. | 2027 г. | 55,0 | Администрация Борского сельсовета |
|  | Ремонт автомобильной дороги (отсыпка, грейдирование, нарезка канав) п. Шилинка, ул.Лесная, 600 м. | 2027 г. | 96,0 | Администрация Борского сельсовета |
|  | Проектирование автомобильной дороги на земельных участках по ул.Полевая в п.Борск,1120м | 2027 г. | 200,0 | Администрация Борского сельсовета |
|  | Строительство автомобильной дороги на земельных участках по ул.Полевая в п.Борск, 1120 м | 2027 г. | 300,0 | Администрация Борского сельсовета |

Таблица 6. Перечень планируемых для реконструкции и строительства объектов улично-дорожной сети:

| Населенный пункт | Показатели | Ед. изм. | Кол-во | Реконструкция | Строительство |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 оч. | Расч. срок |
| п. Борск | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 12,901 | 11,197 | 1,3 | 2017-2027 |
|  | главных улиц | км | 4,985 | 3,281 | 0 | 0 |
|  | улиц в жилой застройке, основных | км | 5,512 | 5,512 | 0,18 | 2017 |
|  | улиц в жилой застройке, второстепенных | км | 2,404 | 2,404 | 1,12 | 2027 |
|  | проезды | км | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п.Шилинка | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 8,0 | 8,0 | 0 | 0 |
|  | главных улиц | км | 1,3 | 1,3 | 0 | 0 |
|  | улиц в жилой застройке, основных | км | 3,9 | 3,9 | 0 | 0 |
|  | улиц в жилой застройке, второстепенных | км | 2,8 | 2,8 | 0 | 0 |
|  | проезды | км | 0 | 0 | 0 | 0 |

Предложения по внесению изменений в существующую  структуру улично-дорожной сети максимально решает транспортные проблемы: обеспечивает необходимыми связями населенные пункты, повышает плотность, обеспечивает удобные выходы на главные улицы , а также решает проблему движения грузового транспорта в обход районов жилой застройки.

Объекты, не затронутые реконструкцией, сохраняются.

В соответствии с проектными решениями определен перечень планируемых для реконструкции  объектов улично-дорожной сети:

- реконструкция автомобильных дорог V категории, общей протяженностью 20,9 км:

- реконструкция главных улиц, общей протяженностью 4,581 км;

- реконструкция улиц в жилой застройке основных, общей протяженностью 9,412 км;

- реконструкция улиц в жилой застройке второстепенных, общей протяженностью 5,204 км;

- строительство улиц в жилой застройке второстепенных, общей протяженностью 1,12 км;

- строительство улиц в жилой застройке основных, общей протяженностью 0,18 км;

6. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий развития транспортной инфраструктуры поселения .

Таблица 6.  Программа инвестиционных проектов улично – дорожной сети Борского сельсовета.

| № п/п | Наименование объекта | Цель реализации | Сроки реализации |  | Единица измерения (м2) | Планируемые финансовые потребности, тыс.руб.(без НДС) |  |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |  | на весь период 2017-2027 гг. | по годам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения | Повышение качества УДС | 05.2017 | 10.2027 | 116394 | 3075,3 | 368,6 | 271,7 | 656,0 | 168,0 | 368,0 | 88,0 | 1155,0 | Администрация Борского сельсовета |
| 2 | Паспортизация дорог | Постановка на кадастровый учет | 03.2017 | 31.12. 2017 | 12400 м | 124,0 | 124,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Борского сельсовета |
| 3 | Уличное освещение | Безопасность движения | 2017 | 2027 | 116394 | 730,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 250,0 | Администрация Борского сельсовета |
| 4 | Проектирование дорог | Обеспечение выходов на главные улицы | 2017 | 2027 | 780 | 280,0 | 80,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,0 | Администрация Борского сельсовета |
| 5 | Строительство дорог | Транспортная доступность | 2017 | 2027 | 780 | 400,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,0 | Администрация Борского сельсовета |
| 6 | Установка дорожных знаков | Безопасность движения | 2017 | 2027 | 116394 | 130,0 | 20,0 | 20,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 50,0 | Администрация Борского сельсовета |
| 7. | Строительство тротуаров и ограждения | Безопасность движения | 2017 | 2027 | 100 | 450,0 | 450,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Борского сельсовета |
|  | Итого |  | 2017 | 2027 |  | 5189,3 | 1222,6 | 371,7 | 746,0 | 258,0 | 458,0 | 178,0 | 1955,0 |  |

Структура инвестиций.

Общий объём средств, необходимый на первоочередные мероприятия по модернизации и реконструкции объектов улично – дорожной сети Борского  сельсовета на 2017 - 2027 годы, составляет 2646,0 тыс. рублей. Из них наибольшая доля требуется на ремонт  автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Распределение планового объёма инвестиций по транспортной инфраструктуре с учётом реализуемых и планируемых к реализации проектов развития улично- дорожной сети, а также их приоритетности потребности в финансовых вложениях распределены на 2017 – 2027 годы. Полученные результаты (в ценах 2016 года) приведены в таб.6.

Таблица 7. Распределение объёма инвестиций на период реализации Программы Борского  сельсовета, тыс. руб.

| № | Виды услуг | Инвестиции на реализацию программы, тыс.рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 | Всего: |
| 1 | Ремонт УДС у0уудсдорог сетидорожной | 368,6 | 271,7 | 656,0 656,0 | 168,0 | 368,0 | 88,0 | 1155,0 | 3075,3 |
| 2 | Освещение улиц | 80,0 | 80,0 | 80,0 0 | 80,0 | 80,0 | 80.00 | 250,0 | 730,0 |
| 3 | Проектно- сметная документация сметная документация | 80,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,0 | 280,0 |
| 4 | Строительство дорог | 400,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,0 | 400,0 |
| 5 | Установка дорожных знаков | 20,0 | 20,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 50,0 | 130,0 |
| 6 | Строительство тротуаров | 450,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450,0 |

В результате анализа состояния   улично - дорожной сети  Борского сельсовета показано, что экономика поселения является малопривлекательной для частных инвестиций. Причинами тому служат низкий уровень доходов населения, отсутствие роста объёмов производства, относительно стабильная численность населения. Наряду с этим бюджетная обеспеченность поселения находится на низком уровне  и  вложения в развитие улично-дорожной сети поселения незначительные. Поэтому в качестве основного источника инвестиций предлагается подразумевать местный бюджет.

Оценочное распределение денежных средств на реализацию Программы (в ценах 2016 года) приведено в таб.7

Таблица 8. Источники привлечения денежных средств на реализацию Программы Борского  сельсовета, тыс. руб.

| № | Наименование | Бюджеты всех уровней и частные инвесторы | В т.ч. федеральный бюджет | В т.ч. бюджет краевой | В т.ч. бюджет Борского сельсовета | В т.ч. внебюджетные источники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт дорог сетидорожной | 0 | 0 | 3075,3 |  | 0 |
| 2 | Освещение | 0 | 0 | 730,0 |  | 0 |

Под внебюджетными источниками понимаются средства предприятий, внешних инвесторов и потребителей. Более конкретно распределение источников финансирования определяется при разработке инвестиционных проектов.

Перспективы сельского поселения до 2027 года связаны с расширением производства в сельском хозяйстве, растениеводстве, животноводстве, личных подсобных хозяйствах.

Рассматривая интегральные показатели текущего уровня социально-экономического развития Борского сельсовета, отмечается следующее:

- бюджетная обеспеченность низкая.

- транспортная доступность населенных пунктов поселения низкая;

- наличие трудовых ресурсов позволяет обеспечить потребности населения и расширение производства;

- доходы населения на уровне ниже средних по району.

7. Оценка эффективности мероприятий развития транспортной инфраструктуры  Борского сельсовета:

- развитие транспортной инфраструктуры поселения

-сбалансированное и скоординированное с иными сферами жизни деятельности

- формирование условий для социально- экономического развития

-повышение безопасности дорожного движения

-качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей , осуществляющих экономическую деятельность

-снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения.

8. Предложение по институциональным преобразованиям. Совершенствованию правового информационного обеспечения деятельности в сфере транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности  на территории Борского сельсовета.

Администрация Борского   сельсовета осуществляет общий контроль за ходом реализации мероприятий Программы, а также непосредственно организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации Программы, которые обеспечивают:

- разработку ежегодного плана мероприятий по реализации Программы с уточнением объемов и источников финансирования мероприятий;

- контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;

- методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации комплекса программных мероприятий.

Программа разрабатывается сроком на 11 лет и подлежит корректировке ежегодно.

План-график работ по реализации программы должен соответствовать плану мероприятий, содержащемуся в разделе «Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей» настоящего Отчета. Утверждение тарифов и принятие решений по выделению бюджетных средств из бюджета МО, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, принимаются в соответствии с действующим законодательством.

Мониторинг и корректировка Программы осуществляется на основании следующих нормативных документов.

Мониторинг Программы включает следующие этапы:

1.Периодический сбор информации о результатах проводимых преобразований в транспортном  хозяйстве, а также информации о состоянии и развитии транспортной  инфраструктуры;

2.Вверификация данных;

3.Анализ данных о результатах проводимых преобразований транспортной  инфраструктуры.

Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение программы, а также состоянию транспортной  инфраструктуры.

Разработка и последующая корректировка Программы комплексного развития транспортной  инфраструктуры базируется на необходимости достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества предоставления транспортных услуг при соблюдении ограничений по платежной способности потребителей, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг.

В рамках реализации настоящей Программы не предполагается проведение институциональных преобразований, структуры управления и взаимосвязей при осуществлении деятельности в сфере проектирования, строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры. Нормативно-правовая база для Программы сформирована и не изменяется.